TOUR NAVIGATOR

여행자 군집 산출 시나리오

작성일 2026-09-24 · 「테마 추천 선호 문항 구성안」의 별도 문서 · 수치 예시는 가정값

# 1. 요약

군집 작업은 두 가지입니다. 하나는 조사 데이터로 여행자 유형을 찾는 "군집 만들기", 다른 하나는 앱 사용자를 문항 응답으로 그 유형에 넣는 "군집 배정"입니다.

2025 국민여행조사 보고서(통계편·분석편)의 공표 표로 할 수 있는 부분은 먼저 적용했습니다(1.5단계): 연령 문항 점수, 정보 획득 경로 문항 점수, 테마 지역 보정. 동반자×활동처럼 공표 표에 없는 교차는 원자료로 채웁니다.

지금 문항안의 8개 군집과 점수표는 가설입니다. 가설로 먼저 출시하고, 아래 4단계를 거쳐 데이터 기반 군집과 점수표로 교체합니다. 앱 화면과 추천 로직은 바뀌지 않고 표 안의 숫자만 바뀝니다.

# 2. 전체 단계

| 단계 | 기간 | 입력 데이터 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 가설 군집 (현재) | 즉시 | 전문가 정의 | 군집 8개, 가정 점수표 → MVP 출시 |
| 1.5 공표 통계 적용 (완료) | 완료 | 2025 국민여행조사 보고서 통계편 | Q1·Q9 점수, Q7·Q11·Q12 기준값, 지역 보정 |
| 1·2단계 외래객 시범 (완료) | 완료 | 2025 외래관광객조사 원자료 | C7·C8 점수·가중치, 외래객 군집 6개 (3-1) |
| 1. 군집 만들기 | 4~6주 | 국민여행조사·외래관광객조사 원자료 | 데이터 기반 군집 k개와 프로파일 |
| 2. 점수표 만들기 | 2주 | 1단계 결과 + 원자료 | 문항 보기별 군집 점수 (Q1~Q9) |
| 3. 테마 가중치 만들기 | 2주 | 원자료 활동 항목 + 데이터랩 성·연령별 소비 | 군집별 카테고리 선호 가중치 |
| 4. 운영 재보정 | 분기마다 | 앱 응답·클릭·완주 로그 | 점수표·가중치 갱신, 반년마다 재군집 |

# 3. 1단계 — 군집 만들기

## 데이터

- 내국인: 국민여행조사 원자료 (문화체육관광부, 통계청 MDIS에서 신청). 사람·여행 단위 응답이라 연령·동반자·활동·지출을 한 사람 안에서 교차할 수 있음.

- 외래객: 외래관광객조사 원자료 (한국관광공사). C7·C8 외래객 군집에 사용.

- 데이터랩 집계 통계는 개인 단위가 아니어서 군집 만들기에는 쓰지 않고, 3단계 가중치와 검증에 씀.

- 코로나 영향 연도(2020~2021)는 제외하고 최근 2~3개년을 합쳐 표본을 늘림.

- 2025년 조사 규모: 만 15세 이상 연간 51,600명(매월 4,300명), 월별 가구방문 면접조사. 공표 보고서의 표는 응답자 특성(성·연령·직업·학력·가구원수·소득)별 1차원 표라, 동반자×활동 같은 교차는 원자료로만 가능.

## 변수와 문항 연결

| 군집 변수 | 조사 항목 (예) | 연결 문항 |
| --- | --- | --- |
| 연령대 | 응답자 연령 | Q1 |
| 동반자 유형 | 동행자 구성 (혼자·가족·친구·연인 등) | Q2 |
| 여행 강도 | 1일 평균 방문지 수, 일정 | Q3 |
| 주요 활동 | 여행 중 활동 (자연 감상, 역사 유적 방문, 음식 관광, 해양, 체험 등) | Q4 |
| 지출 수준 | 1회 1인 여행 지출액 (교통·숙박·식음·쇼핑 등) | Q7 |
| 정보 획득 경로 | 여행 정보 획득 경로, 참고한 인터넷 사이트(SNS·동영상 등) | Q9 |
| 여행 기간 | 당일 / 숙박 일수 | Q11 |
| 이동수단 | 주 교통수단 | Q12 |
| (조사에 없음) | 분위기 선호, 활동 시간대 | Q5·Q8 → 4단계 앱 로그로 보완 |

## 방법

- 전처리: 범주형 변수는 그대로, 지출액은 로그 변환 후 구간화. 조사 가중치를 적용해 모집단 비율을 맞춤.

- 군집 기법: 잠재계층분석(LCA)을 기본으로 씀. 설문처럼 범주형 응답이 많은 데이터에 맞고, 사람마다 "각 군집에 속할 확률"을 주기 때문에 2단계 점수표로 바로 이어짐. 비교용으로 k-prototypes도 돌려 결과가 비슷한지 확인.

- 군집 수 결정: k = 5~10을 모두 돌려 비교. ① BIC가 가장 낮은 구간, ② 가장 작은 군집도 전체의 5% 이상, ③ 군집마다 한 줄 이름을 붙일 수 있을 것 — 세 조건을 모두 만족하는 k를 고름.

- 가설과 대조: 데이터로 나온 군집을 가설 8개와 짝지음. 짝이 있으면 가설 이름을 유지, 없으면 새 군집으로 추가, 데이터에 안 나오는 가설 군집은 병합 후보.

## 결과 형태 (예시)

| 데이터 군집 | 비중 | 특징 | 가설 군집 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유형 1 | 17% | 60대 비중 54%, 배우자 동반, 역사·자연 활동, 당일~1박 | C4 액티브 시니어 |
| 유형 2 | 21% | 40대, 아이 동반, 체험·해양 활동, 자가용 | C3 키즈 가족 |
| 유형 3 | 14% | 20대, 친구, 음식·쇼핑, 대중교통, 지출 낮음 | C1 MZ 트렌드 |
| … | … | … | … |

숫자는 결과 표의 모양을 보여주기 위한 가정값입니다.

## 3-1. 실제 수행 — 2025 외래관광객조사 원자료 군집 분석

원자료가 있는 외래객부터 1단계를 실제로 돌려 봤습니다. 대상은 방한 목적이 여가·위락·휴식인 10,471명(연간 가중치 적용)입니다. 변수는 참여 활동 12개, 동반자 4개, 연령 6구간, 단체여행 여부, 1일 지출 $500 초과 여부, 지방 방문 여부입니다.

기법은 가중 k-평균입니다(LCA 대신 빠른 시범용). k=4~9를 비교했는데 실루엣 점수가 0.10~0.12로 비슷해, 해석하기 쉬운 k=6을 골랐습니다. 설문 이진 변수에서는 흔한 수준이며, 원자료 전체를 쓰는 본 분석에서는 LCA로 다시 확인합니다.

| 데이터 군집 | 비중 | 특징 (평균 대비 배수) | 방문 지역 | 1일 지출 | 가설 군집 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 뷰티·의료 도시형 | 23.7% | 치료·건강검진 2.5배, 1일$500+ 1.8배, 뷰티·미용 1.6배, 혼자 1.3배 | 서울 93% · 부산 4% · 제주 2% | $401 | C8 외래객 웰니스 ✓ |
| 자연·지방 여행형 | 22.8% | 자연경관 1.8배, 지방방문 1.6배, 자녀 1.4배, 친구 1.1배 | 서울 54% · 부산 12% · 제주 38% | $301 | 신규 후보: 외래객 자연·지방형 |
| 전통문화 체험형 | 15.4% | 전통문화체험 5.6배, 지역 축제 3.0배, 박물관·전시 2.8배, 고궁·역사 2.4배 | 서울 88% · 부산 35% · 제주 6% | $289 | 신규 후보 (역사·전통문화형으로 통합) |
| 고궁·역사 시니어형 | 13.8% | 고궁·역사 2.6배, 60대+ 1.6배, 단체여행 1.4배, 휴양·웰니스 1.4배 | 서울 87% · 부산 21% · 제주 6% | $309 | 신규 후보 (역사·전통문화형으로 통합) |
| K팝·공연 청년형 | 12.8% | K팝·한류·촬영지 5.8배, 공연 관람 3.2배, 10대 2.4배, 혼자 2.0배 | 서울 96% · 부산 4% · 제주 2% | $298 | C7 외래객 K-컬처 ✓ |
| 박물관·역사 단체 탐방형 | 11.6% | 박물관·전시 4.3배, 단체여행 2.4배, 고궁·역사 2.1배, 지역 축제 2.0배 | 서울 72% · 부산 40% · 제주 8% | $290 | 신규 후보 (역사·전통문화형으로 통합) |

- 가설 C7(K-컬처)과 C8(웰니스)은 데이터에서도 뚜렷한 군집으로 나옴 → 두 군집의 정의는 유지.

- 가설에 없던 외래객 군집이 두 가지 나옴: 제주·지방 비중이 높은 자연·지방 여행형(22.8%), 고궁·박물관·전통문화체험 중심의 역사·전통문화형(세 군집 합계 약 41%). 외래객 비중이 큰 만큼 C9·C10으로 추가함(적용 완료, 문항안 3-3).

- 추가하면 제주 K-Drama·부산 영화 기행(자연·지방형), 왕과 사는 남자·RESCENE(역사·전통문화형)이 외래객에게도 추천될 길이 생김. C7·C8만 있을 때는 외래객 추천이 서울 테마로 쏠렸음. 추가 후 C9 사용자는 제주 K-Drama, C10 사용자는 왕과 사는 남자가 1위.

- 군집 소속 정의: C7·C8은 활동 규칙(K팝 방문 / 뷰티·의료), C9·C10은 k-평균 소속. 두 방식이 섞여 있어 겹침(0.5~5.7%)이 생기며, 본 분석에서는 LCA 하나로 통일.

# 4. 2단계 — 응답별 점수표 만들기

점수는 "그 군집 사람이 이 보기를 전체 평균보다 몇 배 더 고르는가(lift)"로 정합니다. 이렇게 만들면 점수를 더하는 것만으로 가장 가능성 높은 군집이 골라집니다.

lift = P(보기 | 군집) ÷ P(보기)

점수 = 2 × log₂(lift) 를 반올림, 0~3 사이로 자름

## 실제 계산 — 연령(Q1) 점수, 2025 국민여행조사

군집을 원자료로 만들기 전까지는, 각 군집을 그 군집을 정의하는 동반 형태·활동으로 대신합니다(대리 지표). 연령별 동반자 비율 ÷ 전체 비율이 곧 lift입니다(베이즈 정리로 P(연령|군집)÷P(연령)과 같은 값).

| 연령 | C1 친구 동반 | C2 연인 동반 | C3 자녀 동반 | C4 친목 모임 | C5 혼자 | C6 음식이 주 활동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10대 | 1.46 (1) | 0.42 (0) | 0.00 (0) | 0.09 (0) | 0.58 (0) | 1.08 (0) |
| 20대 | 1.97 (2) | 3.53 (3) | 0.04 (0) | 0.14 (0) | 1.16 (0) | 0.99 (0) |
| 30대 | 0.89 (0) | 2.20 (2) | 1.06 (0) | 0.25 (0) | 1.19 (1) | 0.99 (0) |
| 40대 | 0.56 (0) | 0.22 (0) | 1.97 (2) | 0.48 (0) | 0.84 (0) | 0.91 (0) |
| 50대 | 0.86 (0) | 0.07 (0) | 1.07 (0) | 1.30 (1) | 0.81 (0) | 1.02 (0) |
| 60대 | 1.04 (0) | 0.04 (0) | 0.67 (0) | 2.00 (2) | 1.00 (0) | 1.00 (0) |
| 70대 이상 | 0.69 (0) | 0.01 (0) | 1.18 (0) | 3.02 (3) | 1.10 (0) | 1.10 (0) |

칸 = lift (점수). 출처: 통계편 14-2-1 관광여행 동반자 유형, 14-1-1 동반자 수(1명=혼자), 15-4 주된 활동. 전체 비율 — 친구 28.1%, 연인 8.1%, 자녀 32.1%, 친목 4.4%, 혼자 3.1%, 음식 주 활동 12.4%.

- 가설과 달라진 점: 30대의 C3 키즈 가족 점수 2→0 (30대 관광여행 중 자녀 동반은 33.9%로 평균 32.1%와 비슷), 60대 C4 3→2, C5·C6의 연령 점수는 모두 0 (혼자 여행과 음식 중심 여행은 연령과 거의 무관).

- 같은 방식으로 Q9(정보 획득 경로) 점수도 계산: 인터넷/앱 lift 20대 1.43·30대 1.32, SNS 20대 1.31 → C1·C2에 1점. 나머지 보기는 연령 차이가 작아 0점.

- Q3·Q4·Q5·Q7·Q8은 군집(동반 형태)별 교차가 필요해 원자료 확보 후 같은 식으로 계산.

- C7·C8은 외래관광객조사 원자료로 개인 단위 lift를 직접 계산함(대리 지표가 아니라 실제 군집 정의로 계산). 예: C7의 10대 lift 2.19 → 2점, 혼자 1.68 → 1점, 공연 관람 2.84 → 3점. C8의 1일 $500 초과 1.96 → 2점, 뷰티·미용 5.03 → 3점. C9의 자연경관 1.76 → 2점, 자녀 동반 1.38 → 1점. C10의 고궁·역사 2.39 → 3점, 박물관 2.26·전통문화 2.11 → 2점, 60대 이상 1.43 → 1점.

- 앱 언어 사전 가산도 같은 식: 국적별 군집 비중 ÷ 전체 비중. 영어권(미국·영국·호주·캐나다) C10 lift 1.9~2.1 → +2, 중국 C9 1.62 → +1, 일본 C8 1.40 → +1.

## 점수를 확률로 바꾸기 (판정 신뢰도)

점수를 2 × log₂로 만들었기 때문에, 군집 확률은 2^(합계 ÷ 2)에 비례합니다. 결과 화면에 "액티브 시니어형 82%"처럼 확신 정도를 함께 보여줄 수 있습니다.

| 군집 | 점수 합 | 2^(합÷2) | 확률 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 액티브 시니어 | 15 | 181 | 82% |
| C5 나홀로 힐링 | 10 | 32 | 15% |
| C2·C3·C6 | 각 2 | 각 2 | 각 1% |
| C1 | 0 | 1 | 1% 미만 |

문항안 예시 사용자(60대/배우자/천천히 …/국내) 기준. 국내 거주라 C7·C8은 제외. 사전 비중 보정: 국민여행조사상 혼자 여행은 관광여행의 3.1%뿐이라, C5는 같은 점수라도 확률을 낮춰야 함 — 원자료 군집 비중이 나오면 그 비중을 곱함.

- 1위 확률이 50% 미만이면 두 군집을 섞어 추천 (문항안의 "점수 차 2점 이하" 규칙을 이 기준으로 대체).

- 원자료에 없는 Q5·Q8은 가설 점수를 유지하다가, 앱 로그가 3개월 쌓이면 같은 식으로 계산.

# 5. 3단계 — 군집별 카테고리 가중치 만들기

문항안 6-3의 "군집별 카테고리 선호 가중치"를 데이터로 바꾸는 단계입니다. 원자료를 받으면 아래 두 소스를 7:3으로 섞어 한 줄 합이 1이 되게 맞춥니다.

- 원자료 활동 비율: 군집별로 여행 중 활동 응답 비율을 앱 카테고리에 대응시킴 (역사 유적 방문 → 역사·문화, 자연 감상 → 힐링·생태, 음식 관광 → 먹거리, 해양 활동 → 해양, 체험·테마파크 → 액티비티).

- 데이터랩 보정: "성/연령별 방문·소비 현황"의 업종별 소비 비중과 "관광지별 성/연령 방문 집중률"을 군집의 연령 구성으로 가중평균해 실제 행동 기준으로 보정.

## 2025 국민여행조사로 확인한 것 — 연령별 활동 lift

| 연령 | 자연 | 음식 | 역사 | 테마파크 | 레포츠 | 쇼핑 | 촬영지 | 온천 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20대 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.32 | 1.06 | 1.01 | 1.52 | 0.44 |
| 30대 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 1.44 | 1.00 | 0.97 | 1.19 | 0.84 |
| 40대 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.12 | 1.06 | 0.86 | 0.96 | 0.96 |
| 60대 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.56 | 1.04 | 0.95 | 0.74 | 1.36 |
| 70대 이상 | 1.04 | 0.99 | 0.85 | 0.53 | 0.49 | 0.91 | 0.70 | 1.36 |

값 = 해당 연령의 활동 비율 ÷ 전체 비율 (통계편 15-1, 관광여행 여행지에서의 활동, 중복응답). 전체 비율: 자연 77.4%, 음식 65.6%, 역사 10.7%, 테마파크 9.3%, 레포츠 8.0%, 쇼핑 7.4%, 촬영지 2.7%, 온천 2.5%.

- 연령에 따라 확실히 갈리는 활동은 테마파크(20~30대 1.3~1.4배, 60대 이상 0.5배), 촬영지(20대 1.5배), 온천(60대 이상 1.4배) 정도입니다. 자연·음식·역사는 연령 차이가 거의 없습니다.

- 결론: 카테고리 가중치(문항안 6-3)는 연령만으로는 만들 수 없고, 동반 형태별 활동 교차(원자료)가 필요합니다. 원자료 신청의 가장 큰 이유입니다.

- 당장 반영할 수 있는 것: C3 키즈 가족의 액티비티 가중치(0.5)와 C4 시니어의 액티비티 가중치(0.05)는 방향이 데이터와 맞음. C1의 촬영지·C4의 온천 선호는 태그 가산점으로 반영 가능.

## 외래객 가중치 — 원자료로 보정한 C7·C8

외래객은 원자료가 있어 군집별 활동 lift를 바로 계산했습니다. 가설 가중치에 카테고리 lift를 곱하고 합이 1이 되게 다시 맞춘 값입니다. 해양은 조사 항목이 없어 lift 1로 뒀습니다.

| 군집 |  | 역사·문화 | 힐링·생태 | 액티비티 | 먹거리 | 해양 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C7 K-컬처 | 활동 lift | 0.74 | 0.62 | 1.88 | 0.96 | (1) |
|  | 가설 → 보정 | 0.30 → 0.21 | 0.05 → 0.03 | 0.20 → 0.35 | 0.30 → 0.27 | 0.15 → 0.14 |
| C8 웰니스 | 활동 lift | 0.72 | 0.76 | 0.90 | 0.97 | (1) |
|  | 가설 → 보정 | 0.10 → 0.08 | 0.30 → 0.26 | 0 → 0 | 0.40 → 0.44 | 0.20 → 0.23 |
| C9 자연·지방 (신규) | 카테고리 lift | 0.12 | 1.60 | 0.36 | 1.05 | 1.78* |
|  | 가중치 | 0.02 | 0.33 | 0.07 | 0.21 | 0.36 |
| C10 역사·전통문화 (신규) | 카테고리 lift | 2.18 | 1.33 | 1.35 | 0.97 | 1.28* |
|  | 가중치 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.18 |

카테고리 대응: 역사 = 고궁·역사/전통문화체험/박물관 중 하나라도, 힐링 = 자연경관/휴양, 액티비티 = 공연 관람/지역 축제/레포츠, 먹거리 = 식도락. C9·C10은 가설이 없어 lift 비율을 그대로 가중치로 씀. * 해양은 제주·부산 방문 여부로 대리. C7의 액티비티 lift는 대부분 공연 관람에서 나와, 테마파크 중심 테마가 과하게 올라갈 수 있음 → 공연을 별도 태그로 분리하는 것을 권고.

## 지역 보정 — 연령별 방문지 lift

관광여행 방문지(통계편 8-4)의 연령별 시도 비중 ÷ 전체 비중으로 테마 지역의 연령별 lift를 구하고, 보정값 = 0.1 × (lift − 1), ±0.05 한도로 테마 최종 점수에 더합니다.

| 테마 (지역) | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 왕과 사는 남자 (강원) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.85 |
| 케이팝 데몬 헌터스 (서울) | 1.76 | 1.04 | 0.82 | 0.73 | 0.60 | 0.62 |
| RESCENE Route (경북·경남) | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.06 |
| 제주 K-Drama (제주) | 0.82 | 1.11 | 0.98 | 1.11 | 1.14 | 0.70 |
| 부산 영화 기행 (부산) | 1.47 | 1.19 | 1.00 | 0.89 | 0.66 | 0.60 |
| 통영·남해 섬 로맨스 (경남) | 0.84 | 0.93 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.00 |
| 키즈 애니 어드벤처 (경기·강원) | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
| 대구·안동 먹방 예능 로드 (대구·경북) | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 1.05 | 1.16 | 1.11 |

예: 케이팝 데몬 헌터스(서울)는 20대 1.76 → +0.05, 60대 0.60 → −0.04. 부산 영화 기행은 20대 1.47 → +0.05, 60대 0.66 → −0.03.

## 장소 성격을 가중치에 연결하기

가중치는 카테고리 단위지만, 장소는 주·보조 카테고리 두 개와 성격 태그를 가집니다(문항안 6-1, 엑셀 「장소_재분류_초안」). 원자료 활동 항목도 이 구조에 맞춰 연결합니다.

| 원자료 활동 (예) | 연결되는 장소 성격 | 쓰임 |
| --- | --- | --- |
| 해수욕·해안 산책·섬 여행 | 해양(주 또는 보조), 바다 태그 | 해양 가중치 |
| 자연 경관 감상·산책 | 힐링(주 또는 보조), 걷기 난이도 중 | 힐링 가중치 |
| 등산·트레킹 | 걷기 난이도 상 | 걷기 태그 선호 (Q13 필터 기준) |
| 역사 유적·문화재 방문 | 역사(주 또는 보조) | 역사 가중치 |
| 음식 관광·시장 | 먹거리(주 또는 보조) | 먹거리 가중치 |
| 테마파크·체험 | 액티비티(주 또는 보조) | 액티비티 가중치 |
| 야간 관광·야경 | 야경 태그 | 야경 태그 선호 (Q4 야경 가산점) |
| 박물관·전시·쇼핑 | 실내 태그 | 실내 태그 선호 (Q14 필터, 우천 대체) |

태그 선호도 같은 방식으로 군집마다 계산해 둡니다. 예: 군집별 "야간 관광 참여율"을 전체 평균과 비교한 lift가 1.5 이상이면 그 군집의 기본 코스에 야경 장소를 1곳 넣는 식입니다.

| 태그 선호 (예시) | 야경 | 실내 | 걷기 상 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 MZ 트렌드 | 높음 | 보통 | 낮음 |
| C2 커플 감성 | 높음 | 보통 | 보통 |
| C3 키즈 가족 | 낮음 | 높음 | 낮음 |
| C4 액티브 시니어 | 낮음 | 보통 | 높음 |
| C5 나홀로 힐링 | 보통 | 낮음 | 높음 |

가정값. 원자료의 활동 참여율과 데이터랩 "야간관광 현황"(시간대별 방문·소비)으로 실제 값을 계산합니다.

장소 분류가 틀리면 가중치가 맞아도 추천이 틀어집니다. 부산·제주의 바닷가 장소가 힐링으로 분류돼 해양 비중이 0%로 나왔던 것이 그 예입니다. 그래서 장소 분류 검수를 3단계의 선행 작업으로 둡니다.

# 6. 4단계 — 운영하며 재보정

| 주기 | 작업 | 쓰는 로그 |
| --- | --- | --- |
| 매 세션 | 사용자가 고른 테마의 적합 점수 비율로 개인 군집 확률을 조금씩 갱신 | 추천 클릭, 코스 저장 |
| 분기 | 보기별 lift를 다시 계산해 점수표 갱신 (Q5·Q8·Q9 포함) | 문항 응답 + 최종 선택 테마 |
| 분기 | 군집별 추천 수용률 점검, 낮은 군집은 가중치 조정 | 추천 노출·선택 |
| 수시 | 장소 주·보조 카테고리·태그 오류 수정 (건너뛰기가 많은 장소부터 점검) | 장소별 건너뛰기·체류 로그 |
| 반년 | 원자료 신규 연도 + 앱 로그로 재군집, 군집 추가·병합 검토 | 전체 |

# 7. 검증 기준

| 지표 | 정의 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 군집 최소 비중 | 가장 작은 군집의 비율 | 5% 이상 |
| 문항 판정 정확도 | 원자료 일부를 떼어 두고, 문항 응답만으로 원래 군집을 맞힌 비율 | 60% 이상 |
| 판정 신뢰도 | 사용자별 1위 군집 확률의 평균 | 0.5 이상 |
| 추천 수용률 | 추천 테마 중 하나를 고른 세션 비율 | 60% 이상 |
| 군집 안정성 | 재군집 전후 같은 군집으로 남은 사람 비율 | 70% 이상 |

문항 판정 정확도가 60%에 못 미치면 문항을 늘리거나(구분력이 약한 군집 쌍을 가르는 문항), 비슷한 군집을 합칩니다.

# 8. 한계와 대응

- 공표 보고서는 1차원 표뿐: 연령별 lift만 가능하고, 군집을 대리 지표(동반 형태)로 대신함. 원자료 군집으로 교체 필요.

- 조사에 없는 문항(Q5·Q8): 초기에는 가설 점수, 앱 로그로 보완.

- 앱 사용자와 조사 응답자의 차이: 앱 사용자는 영상 IP 관심층이라 C1·C7에 쏠릴 수 있음 → 4단계에서 사용자 분포로 사전 비중을 다시 맞춤.

- 외래객 표본의 국적 편중: 국적별 가중치를 적용하고, 표본이 적은 국적은 C7·C8 공통 점수를 사용.

- 원자료 이용 절차: MDIS 신청·승인 기간과 이용 조건을 착수 전에 확인.

# 9. 다음 할 일

- C10(40.8%)을 박물관·단체 탐방 / 고궁 시니어 / 전통문화 체험으로 나눌지 결정

- 국민여행조사 원자료(MDIS) 신청 — 동반자×활동, 동반자×지출 교차가 목적

- 외래관광객조사 보고서로 C7·C8에 같은 방식 적용

- 엑셀 초안으로 장소 1,269곳 주·보조 카테고리와 태그 검수 (변경 40곳, 검토 필요 88곳 우선)

- 국민여행조사·외래관광객조사 원자료 이용 신청

- 원자료 변수 목록 확인 후 변수-문항 연결표 확정

- MVP는 가설 점수표로 출시하고 로그 수집 시작